АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2024 г. ПРОЕКТ

п.Зеленая Роща

О внесении изменений

в постановление администрации

МО «Зеленорощинское сельское поселение»

от 31.08.2018 №55 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной среды

# на территории муниципального образования

# «Зеленорощинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4630A075C5D4E50DD106BE4EAF29EA30F91D9424CBE321F7A07BEAC1DCxAx8L) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО «Зеленорощинское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» от 31.08.2018 №55 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной среды на территории муниципального образования

# «Зеленорощинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

1.1. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования является бюджет муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение». Объем средств бюджета муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» составляет – 1100,10101 тыс.руб. По годам 2022 – 0,0 тыс.руб; 2023 — 1 010, 101 01 тыс.руб; 2024 - 30,0 тыс.руб; 2025 - 30,0 тыс.руб; 2026 - 30,0 тыс.руб; Утверждение этой программы позволит привлечь финансовые средства из вышестоящих бюджетов Ульяновской области.»

1.2. Абзац 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2022-2026 годах составляет 1100,10101 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 1010,10101тыс. руб.;

2024 год – 30,0 тыс. руб.;

2025 год – 30,0 тыс. руб.;

2026 год – 30,0 тыс. руб.»

1.11. Приложение №3 изложить в следующей редакции:

«Приложение №3

к муниципальной программе

Формирование комфортной среды

# на территории муниципального образования

«Зеленорощинское сельское поселение» на 2022-2026 годы

**Перечень**

**программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования , в том числе по годам,  тыс.руб. | | | | | Ответственные исполнители |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство общественной территории | 0 | 1010,1 | 15,0 | 8,0 | 9,0 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 0 | 0 | 15,0 | 22,0 | 21,0 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | Итого ( по годам) | 0 | 1010,10101 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | **Итого по Программе** | 0 | 1010,10101 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования  тыс.руб. | Срок  исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Асфальтирование площади перед обелиском погибшим воинам ВОВ  п.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, 15 | 0 | до 01.11.2022 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 2 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Центральная, д.7) | 0 | до 01.11.2022 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 3 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Совхозная, д.9) | 0 | до 01.11.2022 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 4 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Совхозная, д.11) | 0 | до 01.11.2022 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | **ИТОГО** | 0 |  |  |
| **2023 год** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования  тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Софинансирование проекта ТОС  благоустройство общественного пространства  в аллее перед обелиском погибшим воинам ВОВ  п.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, 15 | 1010,10101 | до 01.10.2023 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 1010,10101 |  |  |
| **2024 год** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования  тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Реконструкция декоративных светильников в аллее перед обелиском погибшим воинам ВОВ п.Зеленая Роща ул.Новый Квартал, 15 | 15,0 | до 01.11.2024 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 2 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул. Центральная, д.4/1) | 5,0 | до 01.11.2024 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 3 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Центральная, д.4/2) | 5,0 | до 01.11.2024 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 4 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Центральная, д.4/3) | 5,0 | до 01.11.2024 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 30,0 |  |  |
| **2025 год** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования  тыс.руб.5 | Срок исполнения | Ответственные исполнитель |
| 1 | Установка скамеек, урн, вазонов в алле перед обелиском погибшим воинам ВОВ п.Зеленая Роща ул.Новый Квартал, 15 | 8,0 | до 01.11.2025 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 2 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Молодежная, д.3) | 5,5 | до 01.11.2025 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 3 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Молодежная, д.5) | 5,5 | до 01.11.2025 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 4 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Молодежная , д.6) | 5,5 | до 01.11.2025 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 4 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Молодежная, д.7) | 5,5 | до 01.11.2025 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 30,0 |  |  |
| **2026 год** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования  тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Облицовка декоративным материалом бетонного ограждения обелиска погибшим воинам ВОВ п.Зеленая Роща ул.Новый Квартал, 15 | 9,0 | до 01.11.2026 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 2 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, д.1) | 5,0 | до 01.11.2026 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 3 | Асфальтирование проездов  внутри дворовой территории  (п.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, д.6) | 5,0 | до 01.11.2026 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 4 | Установка оборудования  для дополнения  детской игровой площадки  дворовая территория  п.Зеленая Роща, ул.Центральная, д.1,2,4,4/1,4/2,4/3) | 3,0 | до 01.11.2024 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | Установка оборудования  для дополнения детской  игровой площадки  дворовая территория  п.Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, д.7,8,9 | 3,0 | до 01.11.2024 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | Установка оборудования  для дополнения детской  игровой площадки  дворовая территория  п.Зеленая Роща, ул.Молодежная, д.1,2,4 | 3,0 | до 01.11.2024 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
| 5 | Установка скамеек, урн  п.Зеленая Роща  ул.Центральная, д.1,2,4,4/1,4/2,4/3,7) ул.Молодежная, д.3,5,6,7  ул.Новый Квартал д.1,6  ул.Совхозная д.9,11 | 2,0 | до 01.11.2026 | Глава Администрации МО «Зеленорощинское сельское поселение» |
|  | **ИТОГО** | 30,0 |  |  |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его

обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Зеленорощинское сельское поселение» А.П. Волкова